# 第一轮迭代计划

时间：

2018年6月30日~2018年7月6日

## 任务：

建立GitHub项目，添加合作者，并规定工作流。

按照成员能力方向分成：前端2人（Web和Android APP）、后端（业务逻辑和数据库）2人。

**前端组：**

搭建Unity和安卓调试和打包环境。

学习Unity基本操作。

按照主要功能开发前端界面原型（Web + Android APP）。

## 预期成果：

迭代计划（本文）。

完成分工和工作流约定。

前端组初步学习使用Unity框架。

符合用户需求的静态前端界面（Web + Android APP）。

迭代评估报告。