# 第二轮迭代计划

时间：

2018年6月30日~2018年7月13日

## 任务：

设计各个接口并分配给各组和优先级排序。

规定各组用于开发的软件、框架和版本。

进行系统测试，并获得用户反馈，咨询用户意见，进行缺陷修复与改进。

**前端组：**

实现完整的登录页面、注册页面、用户信息查看及修改页面（Web + Android APP）。

**后端组：**

搭建后端基础框架。

用MySQL数据库管理用户信息，实现登陆逻辑与注册逻辑。

在迭代开发过程中，进行单元测试、集成测试。

## 预期成果：

迭代计划（本文）。

学会使用Unity框架进行前后端对接，设计接口原型。

用于开发的软件、框架和版本约定。

系统版本1（R1）。

记录测试用例并撰写测试报告，含：单元测试、集成测试。

迭代评估报告。